# Сравнение сценариев: план S1 в BASE и в обязательном стрессе (одна страница)

Что не меняется: каналы и контракты (Core 190, Flex 110, Earth-New 130 с 01.07.2037, Emergency 80 как страховка), инвестиции (опцион Earth-New 90 + 270 в 2035, ZBO 180 в 2036), физический резерв 45 дней, ставка 7 %, правило выдачи (критический спрос первым). Сохраняем, потому что контракты и инвестиции приняты до наблюдения стресса и не могут быть отменены задним числом; стресс 2038–2040 закрывается объёмами отбора внутри уже зарезервированной мощности.

Что меняется: отбор Earth-New в 2038 (71,8 → 111,0 т), Flex в 2039 (12,6 → 86,5 т) и 2040 (74,7 → 110 т), запас на 1 января 2040 доводится до 79,0 т, потому что мощность A+B+C 430 т/год ниже спроса 448,5 т.

| Год | Доставлено BASE | Доставлено стресс (подг.) | Запас на конец BASE | Запас на конец стресс (подг.) | Дефицит без адаптации | Расходы BASE | Расходы стресс (подг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2035 | 133,0 | 133,0 | 39,4 | 39,4 | 0,0 | 1 451 | 1 451 |
| 2036 | 133,0 | 133,0 | 30,8 | 30,8 | 0,0 | 1 172 | 1 172 |
| 2037 | 192,3 | 197,0 | 30,8 | 35,4 | 0,0 | 1 400 | 1 431 |
| 2038 | 261,8 | 301,0 | 39,5 | 45,4 | 0,0 | 1 894 | 2 471 |
| 2039 | 332,6 | 406,5 | 48,1 | 79,0 | 37,4 | 2 426 | 3 584 |
| 2040 | 394,7 | 430,0 | 48,1 | 55,3 | 58,5 | 2 982 | 3 310 |

| Показатель | BASE | Стресс без адаптации | Стресс, подготовлен | Стресс, реакция 01.01.2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполним | да | нет | да | да |
| PV расходов, млн | 9 293 | 9 720 | 10 907 | 11 126 |
| Расходы без дисконта, млн | 11 326 | 11 864 | 13 419 | 13 703 |
| Дефицит, т (критический) | 0 (0) | 95,9 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| SL общий min | 100 % | 87,0 % | 100 % | 100 % |
| Стоимость тонны, млн/т | 8,15 | 8,25 | 8,75 | 8,93 |
| Потери/оборот 2038–2040 | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Нарушения | — | RESERVE_45D 2039, 2040; сервис 89,8 % и 87,0 % | — | — |

Цена защиты: 1 614 млн PV (подготовленный стресс минус база). Цена запоздалой реакции: 219 млн PV. Если стресс не наступает, подготовленные объёмы Flex не заказываются (решение за 4 месяца), а повышенный отбор Earth-New 2038 остаётся обязательством: это и есть плата за готовность.

Файлы: `results/S1_new24__BASE`, `results/S1_new24__MANDATORY_STRESS`, `results/S1_new24_stress_prepared__MANDATORY_STRESS`, `results/S1_new24_stress_reactive__MANDATORY_STRESS`, сводка `results/price_of_protection.xlsx`.